BÁO CÁO AUDIT BA VAI TRÒ

TRẠM DỰ ÁN — phiên bản 3.12.1

Vai trò đánh giá: Chuyên gia UX/UI · Kiến trúc sư hệ thống / Senior Developer · Project Manager

Ngày: 17/08/2026 · Phạm vi: D:\Quản lý dự án\Quản lý dự án (mã nguồn, gói phân phối, giao diện đang chạy, tài liệu, quy trình)

# Kết luận điều hành

Điểm tổng hợp 7,0/10 — SẴN SÀNG THÍ ĐIỂM có kiểm soát; CHƯA sẵn sàng bán rộng. Nền kỹ thuật, bảo mật và kiểm thử đã ở mức tốt (bảo mật 8,5; kiểm thử 8,5; hiệu năng 8,5). Ba nhóm việc kéo điểm xuống đều nằm ngoài code lõi: (1) khả năng tiếp cận và tương phản màu của giao diện, (2) tài liệu người dùng lạc hậu 5 phiên bản so với phần mềm, (3) quy trình phát hành chưa có nhánh/tag/UAT — 23 bản trong 2 ngày đi thẳng lên main.

| Vai trò | Điểm /10 | Nhận định một dòng |
| --- | --- | --- |
| UX/UI | 7,1 | Nghiệp vụ đúng, thông tin giàu; tương phản màu và hộp thoại native kéo điểm |
| Kỹ thuật / Kiến trúc | 7,5 | An toàn, đo được, có test; mã nguyên khối và hai bản sao là nợ chính |
| Project Manager | 6,3 | Kỷ luật kỹ thuật tốt; tài liệu, cadence phát hành và backlog cần chuyên nghiệp hóa |

# Phương pháp

- Đo mã: server.js 1.361 dòng / 34 endpoint; ProjectManager.jsx 4.308 dòng (component lớn nhất 871 dòng); 6 file test 512 dòng; 82 ca test + đo tải + job Docker trong CI.

- Giao diện đang chạy với dữ liệu mẫu (2 dự án, 6 việc, BOQ, hợp đồng): quét khả năng tiếp cận bằng script (nút không tên, ô nhập không nhãn, chữ nhỏ, vùng chạm), đo tràn ngang 360/390/768px, tính tỷ lệ tương phản theo WCAG.

- Tài liệu: đối chiếu nội dung 'Hướng dẫn sử dụng theo bộ phận' (13/07) và bộ tài liệu cài đặt/bảo mật (03/07) với tính năng v3.12.

- Quy trình: lịch sử git (17 commit ngày 14/08, 6 commit ngày 17/08), nhánh/tag, CI, theo dõi công việc, gói phân phối, giấy phép.

# 1. Góc nhìn Chuyên gia UX/UI — 7,1/10

Điểm mạnh: kiến trúc thông tin rõ (sidebar theo chức năng + danh sách dự án), dashboard trả lời đúng câu hỏi của giám đốc (trạng thái, phân bổ nhân sự, sắp tới hạn, tiến độ), 8 trạng thái rỗng có hướng dẫn, song ngữ, cỡ chữ nền 16px, mobile không tràn ngang ở cả 3 breakpoint, Gantt/BOQ trực quan và đúng thói quen ngành.

| Mã | Mức | Phát hiện | Bằng chứng | Khuyến nghị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U1 | Cao | Tương phản màu dưới chuẩn WCAG AA | text-slate-400 (#94a3b8) dùng 128 chỗ cho chữ phụ: 2,56:1 (cần 4,5). Icon slate-300: 1,48:1. Chữ trắng trên nút cam #f97316: 2,80:1 | Chữ phụ đổi sang slate-500 (4,76:1 đạt); giữ slate-400 chỉ cho đường kẻ/trang trí; nút cam dùng chữ đậm >= 18px hoặc cam đậm hơn |
| U2 | Cao | Hộp thoại native của trình duyệt | 12 window.confirm, 4 alert, 2 prompt — chặn luồng, không theo giao diện AntD, không i18n hóa thống nhất | Thay bằng Modal.confirm / Modal có ô nhập, thông báo qua message/notification |
| U3 | Trung bình | Khả năng tiếp cận (a11y) cơ bản | 0 aria-label toàn app; 66/71 nút không có title; nhiều nút chỉ có icon (xóa, sửa, tay cầm Gantt) không có tên đọc được | Thêm aria-label/title cho mọi nút icon; kiểm tra tab-order và focus ring; giữ html lang (đã đúng) |
| U4 | Trung bình | Menu trái 11 mục ngang hàng | Nhân viên thường thấy đủ 11 mục kể cả mục không dùng tới | Gom nhóm: Công việc / Công trường / Tài chính / Quản trị; ẩn mục theo quyền thực tế |
| U5 | Trung bình | Phản hồi hệ thống thiếu | 4 setLoading, 0 skeleton/spinner; màn Chi phí, Nhật ký nháy rỗng trước khi có dữ liệu; lưu không có trạng thái 'đang lưu'; từ chối 403 chỉ hiện toast rồi tải lại, mất thao tác | Skeleton cho các bảng tải qua API; chỉ báo 'đang lưu/đã lưu' cạnh nút; khi từ chối, giữ nội dung người dùng gõ và giải thích lý do |
| U6 | Trung bình | Vùng chạm mobile | Hàng menu 36px (khuyến nghị >= 44); nút 'Dự án mới' 16x16; Gantt/BOQ trên điện thoại là bảng rộng cuộn ngang | Tăng chiều cao hàng lên 44px; nút thêm dự án >= 40px; chế độ rút gọn cho Gantt (chỉ tên + thanh) và BOQ (ẩn cột phụ) dưới 768px |
| U7 | Thấp | Nợ i18n | 66 chuỗi tam phân lang === 'vi' ? ... nằm ngoài bảng T | Gom vào bảng T để giọng văn thống nhất và thêm ngôn ngữ dễ |
| U8 | Thấp | Đăng nhập & quên mật khẩu | Không có lối 'quên mật khẩu' trên màn hình; chỉ có công cụ dòng lệnh cho quản trị | Một dòng hướng dẫn 'Quên mật khẩu? Liên hệ Chủ sở hữu' + (sau) đặt lại qua email khi đã có SMTP |

| Tiêu chí UX | Điểm |
| --- | --- |
| Phù hợp nghiệp vụ | 8,5 |
| Kiến trúc thông tin | 7,5 |
| Khả năng tiếp cận | 5,5 |
| Phản hồi & trạng thái | 6,5 |
| Mobile | 7,5 |
| Nhất quán giao diện | 7,0 |

# 2. Góc nhìn Kiến trúc sư hệ thống / Senior Developer — 7,5/10

Điểm mạnh: máy chủ Node thuần không phụ thuộc runtime (ngoài nodemailer đã vá lỗ hổng), phân quyền theo trường tại máy chủ, CAS tài chính, ghi nguyên tử + snapshot + diễn tập khôi phục có đối chiếu SHA-256, license ký số nhiều bản, HTTPS tự bật, build tái lập từng byte, hash cache-busting, CI ma trận Node 20/24 + Docker, đo tải: 25 người / 5.000 việc p95 ghi 113ms, RAM 65MB.

| Mã | Mức | Phát hiện | Bằng chứng | Khuyến nghị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Cao | Mã nguyên khối | server.js 1.361 dòng, 34 endpoint trong một handler; ProjectManagerInner 871 dòng, TaskDetail 281, BOQTab 244; luật phân quyền ~200 dòng trong một hàm | Tách server thành module require nội bộ (authz, license, files, schedulers, finance) giữ nguyên cách chạy 'node server.js'; client tách theo view; ma trận quyền thành bảng dữ liệu dùng chung UI/server/test |
| T2 | Cao | Hai bản sao mã nguồn | Thư mục 'Chạy nội bộ' và 'Chạy trên NAS' là hai bản chép; CI diff và build copy chỉ là chốt chặn | Một thư mục nguồn duy nhất + script sinh hai gói phân phối (bat/docker khác nhau, mã giống nhau) |
| T3 | Trung bình | Đọc-parse toàn bộ JSON mỗi request | loadData 11 chỗ, sharedState 6 chỗ; gate xem tệp parse khối dữ liệu mỗi GET; O(n) theo kích thước | Cache in-memory có invalidation khi ghi (khối chung, tài khoản, records); vẫn giữ ghi nguyên tử |
| T4 | Trung bình | Không nén HTTP | app.js 1.136KB không gzip (gzip ~346KB); LAN ổn, wifi/NAS xa chậm lần đầu | Nén gzip cho static + JSON bằng zlib (~20 dòng), giữ cache immutable |
| T5 | Trung bình | Quan sát & sống sót | Chỉ có security.log; không request log, không metrics; 0 handler uncaughtException/unhandledRejection; bản nội bộ không có supervisor (bat không tự khởi động lại), NAS có restart: unless-stopped | process.on handlers ghi log rồi thoát sạch; log request tối thiểu có xoay vòng; hướng dẫn NSSM/Task Scheduler cho bản nội bộ; /api/health chi tiết |
| T6 | Trung bình | Không có schemaVersion | Dữ liệu chuẩn hóa lúc đọc (normalizeTask) và 4 đoạn migrate ad-hoc; chưa có số phiên bản lược đồ | Thêm schemaVersion vào data.json + hàm migrate tuần tự chạy lúc khởi động |
| T7 | Trung bình | Phiên đăng nhập | Token trong localStorage, gia hạn trượt 12h không trần tuyệt đối (đã có CSP chặt) | Điều kiện khi mở ra ngoài LAN: cookie HttpOnly + SameSite + CSRF; thêm trần tuyệt đối (vd 7 ngày) |
| T8 | Thấp | Chính sách tệp & đầu vào | Chặn tệp theo blocklist đuôi; độ dài trường chỉ giới hạn bởi trần 8MB | Chuyển sang allowlist đuôi + MIME sniff; giới hạn độ dài tiêu đề/mô tả/bình luận |
| T9 | Thấp | Pin phiên bản Docker | node:20-alpine pin theo major | Pin minor hoặc digest theo chính sách cập nhật |

| Tiêu chí kỹ thuật | Điểm |
| --- | --- |
| Kiến trúc & dữ liệu | 7,0 |
| Bảo mật | 8,5 |
| Chất lượng mã / bảo trì | 6,5 |
| Kiểm thử | 8,5 |
| Vận hành & quan sát | 6,0 |
| Hiệu năng | 8,5 |

# 3. Góc nhìn Project Manager — 6,3/10

Điểm mạnh: CI gác cổng từng push, CHANGELOG đầy đủ, phiên bản hóa, gói zip đồng nhất kèm 'CÓ GÌ MỚI', năm đợt audit có hồ sơ và mọi phát hiện đều được đóng trong ngày, roadmap kỹ thuật rõ, sản phẩm đã có mẫu dự án để onboarding khách.

| Mã | Mức | Phát hiện | Bằng chứng | Khuyến nghị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | Cao | Tài liệu người dùng lạc hậu 5 phiên bản | 'Hướng dẫn sử dụng theo bộ phận' (13/07) thiếu: BOQ, đường găng, kế hoạch gốc, trả về, kỳ nghiệm thu, mẫu dự án; bộ cài đặt/bảo mật từ 03/07 chưa có HTTPS nội bộ, PORT trong .env, license mới | Cập nhật hai tài liệu docx theo v3.12 trước khi giao khách; quy ước: mỗi phát hành có thay đổi hành vi phải kèm cập nhật tài liệu (đã làm với CÓ GÌ MỚI, cần mở rộng ra sách hướng dẫn) |
| P2 | Cao | Nhịp phát hành không có vùng đệm | 23 bản trong 2 ngày làm việc, thẳng lên main; 0 tag, 0 nhánh release, chưa UAT; khách thí điểm có thể nhận thay đổi hành vi (v3.8, v3.12) không báo trước | Tag mỗi phiên bản; nhánh release; UAT 1-2 tuần với 3-5 người dùng thật trước khi giao; cadence 2 tuần; ghi chú phát hành gửi trước cho khách |
| P3 | Trung bình | Không có backlog/issue tracker | Ý tưởng và việc còn nợ nằm trong ghi chú làm việc, không có nơi theo dõi chung | GitHub Issues + milestone theo phiên bản; nhãn bug/feature/khách-yêu-cầu |
| P4 | Trung bình | Thiếu runbook vận hành | Khôi phục chỉ mô tả trong CHANGELOG và test; sự cố trùng cổng, hết hạn license, đổi máy, mất mật khẩu rải rác nhiều file | Một file 'VẬN HÀNH & SỰ CỐ.txt' cho quản trị khách: 8 tình huống phổ biến + bước xử lý + khi nào gọi tác giả |
| P5 | Trung bình | Bus factor = 1 | Toàn bộ tri thức ở một người; README mới có từ 14/08 | Tài liệu kiến trúc 2 trang + video 15 phút bàn giao; ít nhất một người dự phòng biết build/đóng gói/khôi phục |
| P6 | Trung bình | Sẵn sàng thương mại | LICENSE.txt có; chưa có bảng giá, SLA hỗ trợ, kênh báo lỗi, quy trình cấp mã gia hạn (khóa riêng do ai giữ, sao lưu ở đâu) | Gói thương mại tối thiểu: bảng giá 6 tháng, SLA phản hồi, email/Zalo hỗ trợ, quy trình và nơi cất khóa riêng license |
| P7 | Thấp | Chưa có kế hoạch UAT có tiêu chí | Điều kiện đóng audit còn mục 'môi trường thật' | KPI thí điểm: số người active/tuần, số việc cập nhật/ngày, số lỗi báo, thời gian khôi phục thử; nghiệm thu bằng biên bản |
| P8 | Thấp | Chưa pentest độc lập | Năm đợt audit đều nội bộ | Một đợt pentest bên thứ ba trước khi bán rộng ra ngoài LAN |

| Tiêu chí quản lý dự án | Điểm |
| --- | --- |
| Quy trình phát hành | 7,0 |
| Tài liệu | 5,5 |
| Quản trị rủi ro & chất lượng | 7,5 |
| Backlog & theo dõi | 5,5 |
| Sẵn sàng thương mại | 6,0 |

# 4. Kế hoạch hành động đề xuất

Trong 1 tuần (không đụng kiến trúc):

- P1: cập nhật 'Hướng dẫn sử dụng' và bộ tài liệu cài đặt/bảo mật theo v3.12.

- U1 + U2: sửa tương phản (slate-400 -> slate-500 cho chữ) và thay 18 hộp thoại native bằng AntD Modal.

- T5: thêm handler lỗi toàn cục + hướng dẫn supervisor cho bản nội bộ; T4: bật gzip.

- P4: viết runbook 'VẬN HÀNH & SỰ CỐ'; P2: tag v3.12.1, tạo nhánh release, chốt cadence 2 tuần.

Trong 1 tháng:

- T2 rồi T1: một thư mục nguồn duy nhất, tách server theo module, tách client theo view — giữ CI diff/parity.

- P2/P7: UAT 1-2 tuần với người dùng thật, KPI thí điểm, biên bản nghiệm thu; P3: GitHub Issues.

- U3/U5/U6: aria-label toàn bộ nút icon, skeleton loading, vùng chạm 44px, chế độ rút gọn Gantt/BOQ trên điện thoại.

- T3/T6: cache in-memory có invalidation; schemaVersion + migrate tuần tự.

Trong 1 quý (điều kiện để bán rộng):

- T7: cookie HttpOnly + CSRF + trần phiên tuyệt đối khi mở ra ngoài LAN; P8: pentest độc lập.

- P6: gói thương mại (giá, SLA, kênh hỗ trợ, quy trình license); P5: bàn giao tri thức, người dự phòng.

# 5. Kết luận

Trạm Dự Án đã vượt qua giai đoạn 'phần mềm chạy được' để trở thành sản phẩm có kỷ luật kỹ thuật: mọi rủi ro toàn vẹn dữ liệu và bảo mật mà các đợt audit trước nêu đều đã đóng và có test bảo vệ. Khoảng cách còn lại tới 'bán rộng' không nằm ở tính năng hay bảo mật, mà ở ba thứ nhìn thấy được từ phía khách hàng: giao diện dễ đọc và dễ chạm hơn cho mọi người (kể cả người lớn tuổi ở công trường), sách hướng dẫn đúng với phần mềm đang cầm, và một nhịp phát hành có kiểm soát để khách không bất ngờ. Ba việc này đều rẻ hơn nhiều so với những gì đã làm — và là bước hợp lý tiếp theo.

Kết thúc báo cáo.