TRẠM DỰ ÁN

Hướng dẫn sử dụng theo bộ phận

User Guide by Department

Phần mềm quản lý dự án nội bộ (LAN / NAS) — song ngữ Việt–Anh

Internal project-management software (LAN / NAS) — Vietnamese–English

Phiên bản / Version 3.12

© 2026 Khuong Doan

# Mục lục   Table of contents

# 0. Bắt đầu (mọi người)   0. Getting started (everyone)

Phần này áp dụng cho tất cả người dùng, không phân biệt bộ phận.

This section applies to all users regardless of department.

| Tiếng Việt | English |
| --- | --- |
| Đăng nhập bằng email + mật khẩu do Chủ sở hữu cấp. | Sign in with the email + password issued by the Owner. |
| Đổi mật khẩu: bấm ảnh đại diện góc dưới trái → Hồ sơ → Đổi mật khẩu. Khi đổi, các phiên đăng nhập khác tự đăng xuất. | Change password: click your avatar (bottom-left) → Profile → Change password. Your other sessions are signed out. |
| Đổi ngôn ngữ Việt/Anh ở góc dưới sidebar. | Switch Vietnamese/English at the bottom of the sidebar. |
| Chuông thông báo (thanh trên): việc chờ bạn duyệt, việc trễ hạn, bình luận báo cáo gửi bạn. | Notification bell (top bar): tasks awaiting your approval, overdue tasks, report comments addressed to you. |
| Tìm kiếm: mục 'Tìm kiếm' ở sidebar tìm công việc trong MỌI dự án. | Search: the 'Search' item in the sidebar finds tasks across ALL projects. |
| Điện thoại: mở bằng trình duyệt rồi 'Thêm vào màn hình chính' để dùng như một app. | Mobile: open in a browser then 'Add to Home Screen' to use it like an app. |
| Dữ liệu tự đồng bộ giữa các máy; nếu 2 người sửa cùng lúc, người lưu sau được nhắc tải lại. | Data syncs automatically; if two people edit at once, the later save is prompted to reload. |

# 1. Làm việc với công việc (chung)   1. Working with tasks (common)

Cách dùng chung cho công việc; quyền cụ thể xem ở phần bộ phận.

Common task usage; role-specific permissions are in the department sections.

| Tiếng Việt | English |
| --- | --- |
| 4 kiểu xem: Danh sách, Bảng (kéo–thả), Lịch, Dòng thời gian. | 4 views: List, Board (drag & drop), Calendar, Timeline. |
| Mở công việc để xem: % hoàn thành, ưu tiên, deadline, người được giao, mô tả, việc con, phụ thuộc, bình luận, tệp đính kèm. | Open a task to see: % done, priority, deadline, assignees, description, subtasks, dependencies, comments, attachments. |
| 5 trạng thái: Cần làm, Đang làm, Chờ phê duyệt, Hoàn thành, On hold/Blocked. | 5 statuses: To do, In progress, Pending approval, Done, On hold/Blocked. |
| Kéo thanh % lên 100 → 'Chờ phê duyệt' (hoặc tự Hoàn thành nếu Teamlead làm chủ chốt). | Drag % to 100 → 'Pending approval' (or auto-Done if a Teamlead is the primary). |
| Người được giao: người đã giao hiển thị trên cùng, phía dưới là người chưa/không được giao. | Assignees: assigned people show on top, the rest below. |
| Đính kèm tệp trong chi tiết công việc (PDF/ảnh…). Tệp nguy hiểm (html/js…) bị chặn. | Attach files inside a task (PDF/images…). Dangerous files (html/js…) are blocked. |
| Lặp lại: đặt 'Hàng tuần/Hàng tháng' — khi Hoàn thành tự tạo lần kế tiếp (dời ngày). | Repeat: set 'Weekly/Monthly' — when Done, the next occurrence is created (dates shifted). |
| Nhập/Xuất: màn Danh sách có 'Nhập CSV'; nút Tải xuống ở sidebar xuất HTML hoặc Excel (.csv). | Import/Export: the List screen has 'Import CSV'; the Download item exports HTML or Excel (.csv). |

# 2. Hướng dẫn theo bộ phận   2. Guide by department

## Chủ sở hữu (Admin)  ·  Owner (Admin)

Toàn quyền, quản trị hệ thống.

Full control, system administration.

| Tiếng Việt | English |
| --- | --- |
| Vào Cài đặt để: bật/tắt mô-đun tính năng, quản lý thành viên, cấu hình email sao lưu/SMTP. | Open Settings to: toggle feature modules, manage members, configure backup email/SMTP. |
| Tạo tài khoản & đặt Chức vụ (Lãnh đạo / Phó giám đốc / Teamlead / Nhân viên) + Bộ phận. | Create accounts and set Position (Leader / Deputy / Teamlead / Staff) + Department. |
| Duyệt việc mọi cấp; thấy mọi dự án, chi phí, khối lượng, công trường, báo cáo. | Approve tasks at any level; see all projects, finance, workload, site, reports. |
| Thùng rác: khôi phục hoặc xóa vĩnh viễn dự án (>90 ngày tự dọn). | Trash: restore or permanently delete projects (auto-purged after 90 days). |
| Xóa được bất kỳ dòng nào trong Lịch sử. | Can delete any entry in History. |

## Lãnh đạo (2 sếp)  ·  Leaders (the two directors)

Giám sát & phê duyệt cấp cao.

High-level oversight & approval.

| Tiếng Việt | English |
| --- | --- |
| Duyệt các công việc cần 'Lãnh đạo phê duyệt'. | Approve tasks that require 'Leader approval'. |
| Xem tất cả: giao việc, chi phí, khối lượng, công trường. | View everything: assignments, finance, workload, site. |
| Đọc & bình luận RIÊNG TƯ báo cáo ngày của MỌI thành viên. | Read & PRIVATELY comment on the daily reports of ALL members. |
| Bình luận nhật ký thi công. | Comment on construction site logs. |
| Được miễn nộp báo cáo ngày. Không giao việc trực tiếp. | Exempt from daily reports. Do not assign tasks directly. |

## Phó giám đốc  ·  Deputy Director

Quản lý điều hành chung.

General operational management.

| Tiếng Việt | English |
| --- | --- |
| Duyệt việc; GIAO VIỆC cho các bộ phận. | Approve tasks; ASSIGN tasks to departments. |
| Quản lý chi phí, khối lượng, công trường. | Manage finance, workload, and the site. |
| Đọc + bình luận báo cáo ngày của các Teamlead; bình luận nhật ký thi công. | Read + comment on Teamleads' daily reports; comment on site logs. |
| PHẢI nộp báo cáo ngày của chính mình. | MUST submit your own daily report. |

## QS — Teamlead & Nhân viên  ·  QS — Teamlead & Member

| Tiếng Việt | English |
| --- | --- |
| QS Teamlead: giao lại việc cho member cùng bộ phận; xem khối lượng team; quản chi phí team; giao quyền chi phí TỪNG dự án cho member. | QS Teamlead: reassign tasks to same-department members; view team workload; manage team finance; grant per-project finance to a member. |
| QS Nhân viên: xem việc được giao; cập nhật % (nếu chủ chốt); nộp báo cáo ngày; quản chi phí dự án được giao. | QS Member: view assigned tasks; update % (if primary); submit daily report; manage finance of the assigned project. |

## Điều phối & Thiết kế  ·  Coordinator & Design

| Tiếng Việt | English |
| --- | --- |
| Teamlead: giao lại việc cho member cùng bộ phận; xem khối lượng team; nộp báo cáo ngày. | Teamlead: reassign tasks to same-department members; view team workload; submit daily report. |
| Nhân viên: xem việc được giao; cập nhật % (nếu chủ chốt); nộp báo cáo ngày. | Member: view assigned tasks; update % (if primary); submit daily report. |
| Bộ phận Thiết kế dùng giống Điều phối. | The Design department works like Coordinator. |

## Công trường (Site) — Teamlead & Kỹ sư  ·  Site — Teamlead & Engineer

| Tiếng Việt | English |
| --- | --- |
| Site Teamlead: như Teamlead điều phối + quản công trường (Nhật ký + Biên bản) cho TẤT CẢ dự án. | Site Teamlead: like a Coordinator Teamlead + manages the site (Logs + Records) for ALL projects. |
| Kỹ sư công trường: xem việc được giao; cập nhật %; lập Nhật ký + Biên bản cho dự án ĐƯỢC PHÂN CÔNG. | Site Engineer: view assigned tasks; update %; create Logs + Records for ASSIGNED projects. |
| Nhật ký thi công có nút 'PDF' để in theo mẫu Nghị định 06/2021. | Each site log has a 'PDF' button to print per Decree 06/2021. |
| Chỉ người được phân công (hoặc Lãnh đạo/Site Teamlead/Chủ sở hữu) mới tạo/xóa bản ghi; xóa giới hạn người tạo/quản lý. | Only assigned people (or Leader/Site Teamlead/Owner) can create/delete records; deletion limited to creator/manager. |

## Kế toán  ·  Accountant

| Tiếng Việt | English |
| --- | --- |
| Kế toán Teamlead: như QS Teamlead — quản chi phí team + giao quyền chi phí từng dự án cho member. | Accountant Teamlead: like QS Teamlead — manage team finance + grant per-project finance to a member. |
| Kế toán viên: như QS Nhân viên — quản chi phí dự án được giao. | Accountant Member: like QS Member — manage finance of the assigned project. |
| Chi phí: mỗi dự án có bảng riêng gồm Hợp đồng, Phụ lục (PLHĐ), Thầu phụ, Dòng tiền; xem 'Tất cả dự án' gom theo từng dự án. | Finance: each project has its own table of Contracts, Appendices, Subcontracts, Cashflow; the 'All projects' view groups per project. |

# 3. Báo cáo ngày   3. Daily report

| Tiếng Việt | English |
| --- | --- |
| Mỗi ngày mỗi người nộp 1 báo cáo, gồm nhiều dòng công tác (đã làm gì, %, vướng mắc). | Each person submits one report per day, with multiple task lines (what you did, %, issues). |
| Soạn: chọn công tác gom theo dự án. Đọc: nội dung gom theo từng dự án. | Compose: tasks grouped by project. Read: content grouped per project. |
| Phạm vi xem: Lãnh đạo & Admin xem tất cả; Phó GĐ xem của Teamlead; Teamlead xem team mình. | View scope: Leaders & Admin see all; Deputy sees Teamleads'; Teamlead sees own team. |
| Bình luận là trao đổi RIÊNG TƯ giữa người duyệt và chủ báo cáo. | Comments are PRIVATE threads between reviewer and report owner. |
| Hạn nộp: trong 48 giờ kể từ 17:30 ngày báo cáo; bảng theo dõi cho biết ai đã/chưa nộp. | Deadline: within 48h from 5:30 PM of the report day; a grid shows who submitted. |

# 4. Ghi chú vận hành   4. Operational notes

| Tiếng Việt | English |
| --- | --- |
| Chủ sở hữu nên bật Hyper Backup của NAS cho toàn thư mục 'data'. | The Owner should enable NAS Hyper Backup for the whole 'data' folder. |
| Sao lưu email hằng tuần đính kèm dữ liệu dự án/chi phí/biên bản/nhật ký/cấu hình (không gửi tài khoản qua email). | The weekly email backup attaches project/finance/records/log/config data (accounts are not emailed). |
| Khi mở ra ngoài LAN, hãy bật HTTPS theo tài liệu kèm theo. | When exposing beyond the LAN, enable HTTPS per the included guide. |

# 5. Sơ đồ Gantt & đường găng   5. Gantt chart & critical path

| Tiếng Việt | English |
| --- | --- |
| Dòng thời gian nay là sơ đồ Gantt: kéo giữa thanh để dời lịch, kéo MÉP trái/phải để đổi ngày bắt đầu / hạn chót. | Timeline is now a Gantt chart: drag the middle of a bar to reschedule, drag its LEFT/RIGHT edge to change start / due date. |
| Việc màu ĐỎ kèm nhãn 'Găng' nằm trên ĐƯỜNG GĂNG: trễ ngày nào thì cả dự án trễ ngày đó. | RED bars labelled 'Critical' are on the CRITICAL PATH: any delay there delays the whole project. |
| Việc màu cam: rê chuột để xem số ngày dự trữ (được phép xê dịch mà không ảnh hưởng dự án). | Orange bars: hover to see the slack (days it may shift without affecting the project). |
| Phần mềm tự cảnh báo khi xếp lịch sai (việc bắt đầu trước khi việc nó phụ thuộc xong) và khi phụ thuộc lòng vòng. | The app warns on invalid scheduling (a task starting before its dependency ends) and on circular dependencies. |
| KẾ HOẠCH GỐC: Chủ sở hữu/Lãnh đạo bấm 'Lưu kế hoạch gốc' để chốt lịch. Sau đó mỗi việc hiện thanh xám (lịch gốc) và nhãn đỏ '+X ngày' khi trễ so với kế hoạch. | BASELINE: Owner/Leader clicks 'Save baseline' to freeze the schedule. Each task then shows a grey bar (baseline) and a red '+X days' label when late. |
| Vạch xanh 'Hôm nay' giúp nhìn ngay dự án đang nhanh hay chậm. | The blue 'Today' line shows at a glance whether the project is ahead or behind. |

# 6. BOQ – Khối lượng – Chi phí   6. BOQ – Quantities – Cost

| Tiếng Việt | English |
| --- | --- |
| Vào Chi phí → thẻ 'BOQ & Khối lượng'. Chỉ người có quyền xem tài chính mới thấy. | Go to Finance → 'BOQ & Quantities' tab. Only users with finance permission can see it. |
| Nhập bảng khối lượng hợp đồng: dán thẳng 5 cột từ Excel (Mã, Tên công tác, ĐVT, Khối lượng, Đơn giá) hoặc thêm từng dòng. | Enter the contract bill of quantities: paste 5 columns straight from Excel (Code, Work item, Unit, Quantity, Unit price) or add rows one by one. |
| Khối lượng nghiệm thu nhập theo TỪNG KỲ. Lũy kế tự tính, nên sửa kỳ cũ thì các kỳ sau tự đúng. | Executed quantities are entered PER PERIOD. Cumulative figures are computed, so fixing an old period automatically corrects later ones. |
| Gắn hạng mục BOQ với công việc của dự án, rồi bấm nút gợi ý để tự điền khối lượng kỳ theo % tiến độ ngoài công trường. | Link a BOQ item to project tasks, then click the suggest button to fill the period quantity from the tasks' on-site progress. |
| Bấm 'Xuất CSV kỳ này' để có bảng nghiệm thu khối lượng (mở bằng Excel) nộp chủ đầu tư. | Click 'Export period CSV' to get the quantity acceptance sheet (opens in Excel) to submit to the investor. |
| Đường cong S so sánh kế hoạch với thực hiện theo % giá trị; phần mềm tự đối chiếu tổng BOQ với giá trị hợp đồng và báo đỏ khi vượt khối lượng. | The S-curve compares planned vs executed % of value; the app reconciles total BOQ against the contract value and flags overruns in red. |

# 7. Giao việc – Trả về – Thùng rác – Email   7. Assign – Return – Trash – Email

| Tiếng Việt | English |
| --- | --- |
| Người duyệt có nút 'Trả về' bên cạnh nút Duyệt — bắt buộc ghi lý do. Việc quay về 'Đang làm', lý do hiện trong bình luận và lịch sử. | Approvers have a 'Return' button next to Approve — a reason is required. The task goes back to 'In progress'; the reason appears in comments and history. |
| Xóa nhầm công việc? Việc bị xóa nằm trong THÙNG RÁC 90 ngày và khôi phục được cùng bình luận, tệp đính kèm. | Deleted a task by mistake? It stays in the TRASH for 90 days and can be restored with its comments and attachments. |
| Email tự động (khi đã cấu hình SMTP): được giao việc, việc bị trả về, và bản tin việc quá hạn gửi Chủ sở hữu/Lãnh đạo mỗi sáng. | Automatic emails (once SMTP is configured): task assigned, task returned, and a daily overdue digest to Owner/Leader each morning. |
| Tạo dự án mới có MẪU SẴN: Thi công nhà phố, Fit-out văn phòng, Thiết kế nhà — chọn mẫu là có ngay khung công việc chuẩn ngành. | New projects can start from BUILT-IN TEMPLATES: townhouse construction, office fit-out, house design — each gives a ready set of standard tasks. |

# 8. Quyền xem tệp & sửa dữ liệu   8. File-view & edit permissions

| Tiếng Việt | English |
| --- | --- |
| Tệp đính kèm, biên bản và ảnh nhật ký của một dự án chỉ những người sau xem được: Chủ sở hữu, Lãnh đạo, Teamlead, người được chỉ định ghi nhật ký, và người CÓ VIỆC ĐƯỢC GIAO trong dự án đó. | A project's attachments, records and site-log photos are visible only to: Owner, Leader, Teamlead, designated site loggers, and anyone ASSIGNED A TASK in that project. |
| Ai kêu 'không thấy biên bản': giao cho họ một việc trong dự án là thấy ngay. Muốn mở lại như cũ: Cài đặt → tắt 'Chỉ người trong dự án xem được tệp / biên bản / nhật ký'. | If someone 'cannot see the records': assign them a task in that project. To revert to open access: Settings → turn off 'Only project members can view files / records / logs'. |
| Người KHÔNG có quyền 'Giao việc' chỉ sửa được tiến độ việc của chính mình và viết bình luận; không sửa được tên, hạn, người nhận việc của người khác. | Users WITHOUT the 'Assign' permission may only update progress on their own tasks and write comments; they cannot change other people's task titles, deadlines or assignees. |
| Chi phí: nếu hai người cùng sửa, người lưu sau được báo tải lại — số liệu của người trước không bị mất. | Finance: if two people edit at once, the later save is asked to reload — the earlier person's figures are never lost. |

# 9. Vận hành: HTTPS, sao lưu, sự cố   9. Operations: HTTPS, backup, incidents

| Tiếng Việt | English |
| --- | --- |
| Bản chạy nội bộ có thể bật HTTPS trong 2 phút: bấm đúp 'Tạo chứng chỉ HTTPS (Windows).bat' rồi khởi động lại. Địa chỉ đổi thành https://... | The local edition can enable HTTPS in 2 minutes: double-click 'Tạo chứng chỉ HTTPS (Windows).bat' and restart. The address becomes https://... |
| Phần mềm tự sao lưu dữ liệu MỖI NGÀY vào thư mục data/snapshots (giữ 14 ngày gần nhất), ngoài email sao lưu hằng tuần. | The app snapshots data DAILY into data/snapshots (keeping the last 14 days), in addition to the weekly email backup. |
| Gặp sự cố (không mở được, quên mật khẩu, trùng cổng, khôi phục dữ liệu): xem file 'VẬN HÀNH & SỰ CỐ.txt' đi kèm. | For incidents (cannot open, forgotten password, port conflict, data restore): see the included 'VẬN HÀNH & SỰ CỐ.txt'. |

Cập nhật cho bản 3.12 (17/08/2026) — Updated for version 3.12 (17 Aug 2026)